ECE实习计算机编程实验个人总结

在小学期的ECE课程实践中，我作为小组组长，与四位同学完成了基于Qt框架的C语言集成编译环境（IDE）开发项目。该项目持续近四周，经历了必要知识学习、代码编辑与管理、程序整合与查错和各类文档编写等过程。我作为小组组长，全过程组织并参与了整个项目。我不仅负责了项目的任务管理和文件管理，也负责了大部分框架搭建与项目推进，得到了从管理到技术的多方位成长。

- 个人工作概括

在项目最初期，我在小组成员拉齐后，主动选择承担了组长的责任。我和四位组员虽然基本都认识，但都缺少合作经验，对技术层面的知识更是知之甚少。因此，在最开始的两天，我和组员进行了简单的聊天讨论，并求助于论坛资料和AI，对项目方向与大致安排有了基本概念。于是，我决定让小组所有人先开始学习Git的基本操作，从而为接下来的代码管理打下基础。同时大家一起学习Qt项目的基本结构，以做出一个最简单的项目作为学习目标。在第一周的周末前，小组所有人完成了github的使用学习和Qt项目的初次尝试，我同时也创立了任务记录表和正式的github仓库。我也组织了一次线上会议，商讨确定了项目选题和要完成的目标。

第二周的周一，我预约了研讨室，让小组成员集中工作了半天。通过这种方式，我们很快为项目搭好了基本框架，熟悉了协作的流程。之后的五天，我每天会向有空的组员分发要完成的IDE功能，并在他们上传代码之后在Github里及时检查合并。于是在五天内，我们便已经完成了IDE的所有必要功能。

周末休息了两天之后，我们迎来了正式开学，大家的空闲时间也变少了许多。于是，我通过共享文档的方式，让组员们基于自己对IDE的理解，填出可以实现的拓展功能并认领任务，同时也记录下自己发现的bug以便及时处理。在开学第一周，大家灵活安排时间编写新功能。等到第二周时，我们的IDE的功能已经基本实现。通过同样的任务记录和分配方法，我们又用了一个星期的时间解决发现的bug，我也安排了组员完成了软件设计文档、说明书和视频等文件的编写。

在这次项目的代码中，我首先负责了代码框架的搭建。我将Qt代码分为了mainwindow, editor, compiler三部分，分别对应了IDE的UI、编辑功能和编译运行功能，以提高代码的可读性，同时减少了各组员写不同功能后合并代码出现冲突的可能性。我个人主要负责的是mainwindow前期的大部分代码和compiler的全部代码，在编写过程中有借助deepseek、qwen等AI，然后自己理解代码并修改整合到项目中。后期，我负责了项目的部分debug和最后的打包。具体内容可以参见我编写管理的“分工计划表”。

而在文件编写部分，我主要负责了初期github学习文档、进度计划参考文档、项目分工计划表和项目管理文档的编写。其他文档则由组员负责编写，我提供指导与帮助。

- 个人心得

在这次项目中，我作为缺少经验的组长，遇到了不少问题，但也在成长过程中将问题逐个解决。前期的主要问题是缺少多人编程项目的组织经验。而我通过大量的资料查找，并借助AI生成计划的参考模板，在短时间内定好了项目的安排方式。在这个编程项目中，因为有AI的协助，代码本身不是我们最需要担心的问题，只要仔细思考并且理解代码，就可以基于AI生成的代码将各个功能逐个实现并减少报错的可能。最让我担心的是该如何利用小组五个人的动力高效合作，而不会出现各写各的甚至一人独当的局面。于是，我在初期便决定使用我们均未正式使用过的github作为代码管理方式，我也把git学习放在了qt学习的前面，让组员重视，也因此大大提高了后期协作的效率。

这是我第一次正式完成一个协作性质的编程项目，也是我第一次担任组长完成一个大型项目。回顾过去的几周，我们完成了一个基于上千行代码的IDE程序，作为新手学会了github、qt、c++，还写了若干个文档和视频材料，这是一个人根本不可能短时间内完成的任务量。我首先感受到的是团队的力量，协作让我们有能力完成更大体量的任务。同时也是团队协作让我有动力学习这些先前没有接触过的知识，让我意识到我的学习能力比我想象的更强。而最重要的还是对自己组织能力的磨炼。我成功履行了组长的职责，带领组员高效高质量地完成了任务，证明了我当时一时兴起报名当组长是再也正确不过地选择。