# [C 语言 IDE] 项目管理文档

组长：林宇志

组员：李天灏、吕择琛、宋建宇、张骄阳

## 1. 项目进度安排

1. 进度管理方式

我们小组在项目初期基于AI生成的项目进度建议，进行灵活的时间管理，通过共享的表格文档为每个成员分配任务，并跟踪任务的开始和结束时间。我们在项目初期决定使用github用于代码管理，组长在微信群里每天为成员安排接下来要完成的任务，成员将代码从github上同步到本地，修改好后再上传，由组长检查后合并。

GitHub库网址：[SaMLIn1042/TinyIDE: BIT ECE Tutorial project](https://github.com/SaMLIn1042/TinyIDE)

1. 整体进度介绍（AI生成的进度建议请参考该文件夹的相应文件）

0903-0906 github学习

0905-0908 Qt基本功能学习和尝试

0908-0910 IDE基本功能搭建

0911-0919 IDE拓展功能搭建&debug

0917-0925 各类文档填写&debug

1. 会议记录

0904 第一次线上会议：安排学习内容

0908 线下集中工作：安排分工

0910 第二次线上会议：安排后续功能搭建分工

## 项目分工表

请参考该文件夹的相应文件

## 测试报告

请参考该文件夹的相应文件